### Сотрудники «Жилищника» продолжают реконструкцию спортивных площадок в районе

03.11.2021

Баскетбольные стойки и кольца в рамках благоустройства спортивных площадок в районе установят специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в период с 8 по 12 ноября.

Площадки находятся на дворовых территориях по адресам: улица Полянка, дома 30 и 28, корпус 2; 1-й Спасоналивковский переулок, между корпусами 1 и 2 дома номер 17; улица Шаболовка, между домами 25 и 27.

— На объектах выполнены почти все работы. На данный момент положено прорезиненное напольное покрытие, а также на нем сделана разметка для спортивных игр. На спортплощадке на Шаболовской улице была оборудована зона для воркаута, которой уже с удовольствием пользуются жители района, — сообщил Павел Усатый, заместитель директора по содержанию и благоустройству, главный садовник ГБУ «Жилищник».

Кроме того, сотрудники управляющей компании установили и ввели в эксплуатацию уличное освещение.

Павел Усатый отметил, что по плану работы будут полностью завершены до конца ноября, когда подрядная организация, выигравшая тендер, выполнит обязательства и установит хоккейные ограждения и коробки.

Адрес страницы: http://yakimanka.mos.ru/presscenter/news/detail/10374908.html

Управа района Якиманка города Москвы